Периодическое печатное издание нормативных правовых актов Усть-Ярульского сельсовета, утвержденное решением сессии депутатов Усть-Ярульского сельского Совета Ирбейского района от 20.12.2005 г. за № 25

Газета распространяется бесплатно.

28.02.2019 № 2 (2019)

|  |
| --- |
| **Администрация** |
| Усть-Ярульского сельсовета  Ирбейского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

18.02. 2019 года с. Усть-Яруль № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-ЯРУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

В СООТВЕСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

НА 2019-2024 ГОДЫ.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Усть-Ярульский сельсовет»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Усть-Ярульский сельсовет» в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Усть-Ярульский вестник» и на Официальном сайте <http://yarul.bdu.su> Усть-Ярульского сельсовета

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ярульского сельсовета М.Д. Дезиндорф

Приложение

к постановлению Администрации

Усть-Ярульского сельсовета

от 19.02.2019года № 2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЯРУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В СООТВЕСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА 2019-2024 ГОДЫ**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Усть-Ярульский сельсовет» в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

1. **ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**
   1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
   2. Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

* 1. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

2.4. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов  
централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Установка за счет краевой программы, станции водоподготовки и очистки питьевой воды в с.Усть-Яруль (башня расположена по адресу ул.Зеленая Роща 1А |
| 2 | установка локальных фильтров очистки воды |
| 3 | реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в с. Усть-Яруль, д.Преображенка |
| 4 | очистка канализационных колодцев (откачка воды, выборка ила, мусора и песка) |
| 5 | Текущий ремонт водонапорных башен в населенных пунктах Усть-Ярульского сельсовета |
| 6 | разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населённых пунктах Усть-Ярульского сельсовета , а также санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны эксплуатируемых источников питьевого водоснабжения, расположенных в населённых пунктах: с.Усть-Яруль, д.Каменка, д.Преображенка |

1. **ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ**

3.1. Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

3.2. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дм3

- по марганцу не более 0,1 мг\дм3

- по мутности не более 1,5 мг\дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

1. **СРОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**
   1. Инвестиционная программа разрабатывается в течение месяца после утверждения технического задания.
   2. Срок реализации программы – 1 марта 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
2. **РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

5.1. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие (МУП Тройка»).

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ** 
   1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, изложенным в правилах разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых [постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641](http://docs.cntd.ru/document/499036851).
2. **ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
   1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Усть-Ярульского сельсовета или по инициативе МУП «Тройка».
   2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

* 1. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
  2. В случае, если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Тройка», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Усть-Ярульского сельсовета, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.