КОНТРАКТ № 558691

на выполнение работ по капитальному ремонту здания, по объекту

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края»

по адресу: с. Усть-Яруль. Ул. Строительная д.1Д

с. Усть-Яруль                                                                                                    18 ноября 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хоменко Ольги Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОНСТРОЙ», именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Моисеенко Виктории Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - контракт) по результатам проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания по объекту Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» расположенного по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная, д. 1Д (протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.11.2016 № 0119300038016000076-3) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить работы по капитальному ремонту здания по объекту Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» расположенного по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная, д.1Д и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

  - Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта выполняются Подрядчиком в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к контракту).

  - Выполнение работ осуществляется Подрядчиком – из его материалов, оборудования, его силами и средствами.

  - Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения контракта;

окончание выполнения работ – 20.12.2016г.

- Цена контракта

  - Цена контракта составляет 1422705 (один миллион четыреста двадцать две тысячи семьсот пять) руб. 62 коп. с учетом расходов Подрядчика на выполнение работ, приобретение, поставку товара, перевозку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В том числе по источникам финансирования: 284541 (двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 62 коп. средства бюджета Ирбейского района, 1138164 (один миллион сто тридцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 коп. средства бюджета Красноярского края.

  - Цена контракта установлена в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 07.11.2016 № 0119300038016000076-3.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

  - Выполненные работы принимаются Заказчиком с учетом предусмотренного техническим заданием объема на основании акта о приемке выполненных работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Подрядчику за выполненные работы производится в форме безналичного расчета без предоплаты, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

3.2. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.

    - Давать указания Подрядчику по производству работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

    - Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

    - Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

    - Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

    - По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

    - Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом в соответствии с п. 5.3. Контракта.

    - Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по контракту и согласования организационных вопросов.

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с контрактом.

    - Не позднее 30 рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

    - При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

    - При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    - В случае обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

    - При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 30 рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

    - Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения работ.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании представленной Подрядчиком документации.

    - Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

    - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках контракта.

    - Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан:

    - Приступить к выполнению работ в срок, указанный в контракте.

    - Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной контрактом и законодательством Российской Федерации.

    - В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

    - Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

    - Обеспечить:

наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

    - Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

    - Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 рабочего дня после приостановления выполнения работ.

    - Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение места выполнения работ, охрану объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.

    - Обеспечить при производстве работ выполнение требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

    - Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

    - До дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти за пределы места выполнения работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований.

    - Нести расходы:

по содержанию объекта до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ;

по временному инженерному обеспечению объекта до сдачи результата работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ.

    - Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) объекта  несет Подрядчик до его приемки Заказчиком.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата работ осуществляются в срок, определенный п. 1.4 контракта, и оформляется подписанием акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.2. Подрядчик в срок 10 рабочих дней до окончания выполнения работ обязан:

вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата работ;

подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации.

5.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности результата работ проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. В случае, если в ходе приемки результата работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении работ не может превышать 20 рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.5. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Заказчиком. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.2 контракта.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием к контракту и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца, со дня  подписания акта приемки выполненных работ обеими сторонами (Форма КС-2).

  - Под гарантией понимается устранение подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - При обнаружении в течение гарантийного срока указанного в п. 6.2. контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

  - В течение 5 рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

  - В случае уклонения Подрядчика в течение 10 календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

  - Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

  - При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

  - Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) объекта.

  - В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.4 контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон после заключения настоящего контракта, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия властей и акты государственных органов.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего контракта, каждая из Сторон обязана немедленно известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное  п. 7.2 настоящего контракта, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

- Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт действует в период с момента заключения контракта и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

8.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

8.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Односторонний отказ от исполнения контракта (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения контракта Подрядчиком.

Нарушение контракта Подрядчиком является существенным в случае если:

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения контракта;

отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком контракта утратило для Заказчика интерес.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.4.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.4.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Односторонний отказ от исполнения  контракта (полностью или частично) допускаются в случае существенного нарушения контракта Заказчиком.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.4.5. Информация о расторжении контракта размещается Заказчиком  в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несёт имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчику начисляется штраф в размере 10 % цены контракта и составляет 142271 (сто сорок две тысячи двести семьдесят один) руб.

  - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчику начисляется штраф в размере в размере 2,5 % цены контракта и составляет 36068 (тридцать шесть тысяч шестьдесят восемь) руб.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, штрафов.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Рассмотрение споров

10.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу исполнения условий настоящего контракта и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края.

10.3. Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего контракта, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 дней со дня получения претензии.

- Обеспечение исполнения контракта

11.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет 94847,05 (девяноста четыре тысячи восемьсот сорок семь) руб.05 коп.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

11.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет заказчика (Получатель: УФК по Красноярскому краю (Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» (л/сч.21196Щ65460) Банк получателя: Отделение Красноярск, р/с40701810900001000233, БИК 040407001, ИНН 2416004520 КПП 241601001). Назначение платежа: выполнение работ по капитальному ремонту здания по объекту Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» по адресу: с. Усть-Яруль, ул. Строительная д.1 Д

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком.

Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

11.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта – 20 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

11.4.  Обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению:

исполнение контракта, в том числе: сроки выполнения работ; качество результата работ; уплата пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1. Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении, ею своих обязательств.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.5. Приложения  к контракту являются его неотъемлемой частью.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная д.1 Д ИНН/КПП 2416004520/241601001 ОГРН 1102448000192 р/с: 40701810900001000233 отделение Красноярск. УФК по Красноярскому краю (л/с №21196Щ65420) БИК 040407001 Тел. 8(39174)35292 Директор ___________________ О.С. Хоменко МП | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОНСТРОЙ» 660092, Красноярский край., Красноярск г., Им. Шевченко ул., 88, 179 ИНН: 2462230034/ КПП: 246201001 ОГРН: 1142468010277 Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» г. Красноярск" Рас./с.: 40702810175020000826 Кор./с.: 30101810000000000388 БИК: 040407388 Телефон: 8(902)9904216 Генеральный директор _______________________В.Е. Моисеенко МП |
| --- | --- |

Приложение 1 к контракту от _______ 2016 г. № 558691

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту здания,

по объекту Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система Администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края"

по адресу: с. Усть-Яруль, ул. Строительная д.1Д

1. Место выполнения работ: Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная д.1Д.

2. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения контракта;

окончание выполнения работ –20.12.2016г.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж и разборка |
| 1 | Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 котел | 2 |
| 2 | Демонтаж насосов циркуляционных К65-50-160 | 1 шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 2,4 |
| 5 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,22 |
| 6 | Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,8 |
| 7 | Демонтаж дымовых труб высотой | 1 т конструкций | 0,567 |
| 8 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,087 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 |
| 11 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,17 |
| 12 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 подшивки | 1,35 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0064 |
| 14 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,0146 |
| 15 | Монтаж дымовых труб высотой до 12 м Д=325 мм. толщиной стенки 3,5мм | 1 т конструкций | 0,567 |
| 16 | Труба электросварная ГОСТ 10704-91 Д=325 толщина 6,0 мм | 1 т | 0,567 |
| 17 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 котел | 2 |
| 18 | Твердотопливный чугунный котел | 1 котел | 2 |
| 19 | Установка сетевого насоса | 1 шт. | 1 |
| 20 | Насос | 1шт. | 1 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 2,4 |
| 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 |
| 23 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 8 |
| 24 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 25 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,2 м3 | 1 бак | 1 |
| 26 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,8 |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 28 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 30 |
| 29 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 30 |
| 30 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 15 |
| 31 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,2176 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |
| 33 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 48 |
| 34 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 48 |
| 35 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 22 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 36 | Шкаф силовой напольный | 1 шт. | 1 |
| 37 | Навесной шкаф высота 300мм, ширина 300мм, глубина 150мм, степень защиты IP66, в комплекте с монтажной платой, дверью, замком, фланцем для ввода кабеля, монтажными аксессуарами Шкаф силовой | шт | 1 |
| 38 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 39 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,7 |
| 40 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 41 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 42 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,02 |
| 43 | Светильники потолочные | шт. | 2 |
| 44 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 45 | Выключатели автоматические | шт. | 2 |
| 46 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |
| 47 | Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем | шт. | 1 |
| 48 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 49 | Выключатели автоматические | шт. | 1 |
| 50 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 1 шт. | 1 |
| 51 | Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей | шт. | 1 |
| Раздел 4. Ремонтные работы |
| 52 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,5 |
| 53 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,087 |
| 54 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 55 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольные | Компл. | 1 |
| 56 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,24 |
| 57 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100м2 изолируемой поверхности | 2,6 |
| 58 | Утепление покрытий керамзитом | 1м3 утеплителя | 26 |
| 59 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,37 |
| 60 | Ремонт фундамента | 100м3 фундамента | 0,205 |
| 61 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,35 |
| 62 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,17 |
| 63 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 | Шт. | 17 |

4. Общие требования

Работы должны производиться в соответствии с настоящим техническим заданием.

Организация работ должна соответствовать СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

5. Требования к качеству.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям норм и правил, государственных стандартов (СНиП, ГОСТ), установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ.

Все материалы, конструкции, оборудование используемые для выполнения работ должны быть соответствующих видов, обозначенных (описанных) в технической части документации.

Копии документов, удостоверяющих качество материалов, изделий должны предоставляться заказчику не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с их  использованием.

6. Требование к безопасности работ.

Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Подрядчик при выполнении работ обязан:

обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать место, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

обеспечить и содержать за свой счёт охрану объекта, материалов, оборудования,  стоянки техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

7. Требование к результатам работ

Все работы должны быть выполнены со дня заключения муниципального контракта в полном объёме в соответствии с условиями, изложенными в настоящем техническом задании и в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

По окончании работ подрядчик обязан своими силами и средствами вывезти строительный мусор, до назначенной даты приёмки выполненных работ.

Результат выполненных работ должен обеспечивать бесперебойное функционирование объекта в течение гарантийного срока (24 месяца со дня подписания  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

8. Требования к используемым при выполнении работ товарам:

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Значение |
| 1 | Дымовая труба | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Длина | 12м |
|  |  |  | диаметр | 325 мм |
|  |  |  | Толщина стенки | 6 мм |
| 2 | Кран шаровой | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | диаметр | 25мм |
|  |  |  | Материал корпуса | латунь |
| 3 | Кран шаровой | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | диаметр | 20мм |
|  |  |  | Материал корпуса | латунь |
| 4 | Навесной шкаф | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Длина | 300 мм |
|  |  |  | Ширина | 300 мм |
|  |  |  | Глубина | 150 мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP 66 |
|  |  |  | В комплекте | монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары |
| 5 | Кабель силовой | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | материал | медные жилы |
|  |  |  | сечение | 10,0 мм2 |
| 6 | Кабель силовой | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | материал | медные жилы |
|  |  |  | сечение | 4,0 мм2 |
| 7 | Кабель силовой | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | материал | медные жилы |
|  |  |  | сечение | 2,5 мм2 |
| 8 | Светильники потолочные | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | длина | 280 мм |
|  |  |  | ширина | 120 мм |
|  |  |  | мощность | 100Вт |
|  |  |  | Тип патрона | Е 27 |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  |  | Материал корпуса | металл |
| 9 | Выключатели автоматические | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Номинальный ток расцепителей | 50А |
| 10 | Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Номинальный ток | 160А |
| 11 | Выключатели автоматические | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Номинальный ток | 25А |
| 12 | Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Номинальный ток | 10А |
| 13 | Светильники | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Вид лампы | Люминисцентные лампы |
| 14 | Твердотопливный чугунный котел | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Диаметр дымохода | 200 мм |
|  |  |  | Высота дымохода | 12 м |
|  |  |  | Мощность | 80 кВт |
|  |  |  | Количество секций | 9 шт. |
|  |  |  | Отапливаемая площадь | 800 м2 |
| 15 | Насос | (Наименование страны происхождения товара – Российская Федерация) | Мощность | 0,75 кВт |
|  |  |  | Частота | 50 Hz |
|  |  |  | напор | 14 м |
|  |  |  | Производите-льность | 6,6 куб.м/час |

| Заказчик: Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Администрация Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» ________________ Хоменко О.С. МП | Подрядчик: Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОНСТРОЙ» __________________ Моисеенко В.Е. МП |
| --- | --- |